SÃO PAULO TECH SCHOOL

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ARTHUR RODRIGUES BERNARDES

GUILHERME ORNAGHI

ISABELA TEIXEIRA ROFRIGUES

JOÃO VITOR STIPANIC ALMEIDA

RENAN MINOSSO SILVA

RICHARD DIEZ ARAÚJO

SMF:

MONITORAMENTO DO FLUXO DE PESSOAS EM SETORES DE SUPERMERCADOS VAREJISTAS VISANDO MELHORAR A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE E AS VENDAS

SÃO PAULO

2025

SUMÁRIO

1.	Contexto	3

2.	Objetivo	5

3.	Justificativa	6

4.	Escopo	7

4.1 Resumo do Projeto	8

4.3 Requisitos	8

4.4 Limites e Exclusões	10

4.5 Macro Cronograma	11

4.6 Recursos Necessários	12

4.7 Riscos, Premissas e Restrições	13

4.8 Stakeholders	15

5.	Referências Bibliográficas	16

# Contexto

Atualmente o comércio varejista é definido por um modelo B2C (Business to Consumer), ou seja, esse comércio é focado no consumidor final, o comprador.

A cultura do varejo ganhou bastante força na época das plantações de café, algodão, cana-de-açúcar a etc., onde os consumidores compravam em pouca quantidade, a economia colonial era baseada no mercantilismo, sendo um sistema econômico ligado a exploração do comercio e de recursos naturais, em 1908 com a imigração de japoneses, italianos, alemães e espanhóis para o Brasil, houve um desenvolvimento expressivo do comercio com o surgimento de vendedores ambulantes e feiras livres, assim como a criação de armazéns, com a chegada da industrialização no Brasil em 1900 houveram os aumentos das cidades e o aumento da urbanização, novas lojas e mercados surgiram para atender a necessidade e demanda dos trabalhadores urbanos,  mas em 1950 com o surgimento de novas tecnologias e da globalização a venda em balcão deixa de existir e agora os consumidores finais têm a liberdade de escolher o produto desejado, e com esses avanços a relação entre consumidor e vendedor foi transformada por meio de sites e redes sociais.

O mercado varejista vem crescendo cada vez mais no Brasil e tende a continuar nessa direção, segundo pesquisas da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada em, 9 de abril de 2025, pelo IBGE Na passagem de janeiro e fevereiro as vendas do comercio varejista no Brasil aumentaram em 0,5% atingindo o patamar da série histórica iniciada em 2000. Esse crescimento é 0,3% maior que o nível recorde anterior registrado em outubro de 2024.

Com essa evolução o varejo tem se tornado um mercado extremamente competitivo visando sempre a melhoria de ferramentas e estratégias para alcançar novos clientes e fidelizar para que assim consequentemente ocorra um aumento em seus lucros, o maior desafio para o mercado varejista são as constantes mudanças no comportamento do consumidor, na era do varejo eles estão bem mais informados e mais flexíveis com a ideia de novos produtos, porém suas exigências também estão altas em relação a diversos quesitos como qualidade, preço, variedade, agilidade, atendimento e experiencia de compra, segundo a EY (Ernst & Young,), a organização global de serviços profissionais, “À medida que as expectativas do consumidor evoluem, os varejistas estão sob mais pressão do que nunca para oferecer proposições de valor autênticas e centradas no cliente”.

Com esse problema em mente, a EY forneceu uma proposta de inovação para a experiencia de usuário chamado de “Os três I's”:

- Invisibilidade — os varejistas podem facilitar a vida dos consumidores, fornecendo-lhes os produtos de que precisam, quando e onde precisam, de maneira suave e contínua, tornando a transação um processo do qual eles mal estão cientes.

- Indispensabilidade - os varejistas podem melhorar a vida dos consumidores, fornecendo-lhes produtos e serviços integrados que podem resolver áreas de necessidade holística usando um ecossistema de parceiros que tornam a transação parte de um serviço para melhorar seus estilos de vida.

- Intimidade – os varejistas podem tornar a vida do consumidor mais gratificante, fornecendo-lhes experiências que ressoam com eles, refletindo seus valores fundamentais e tornando a transação secundária aos serviços que fornecem.

No dinâmico mercado de varejo, a ineficiência na gestão do fluxo diário de clientes representa mais do que um simples problema operacional: é uma fonte de perdas financeiras e de oportunidades. Muitos estabelecimentos, especialmente os varejistas, que dependem de um alto volume de visitantes, operam no escuro, sem uma visão clara e em tempo real da movimentação interna.

O sistema permite uma gestão mais estratégica e eficiente, fornecendo os insights necessários para:

• Otimizar a operação de caixas, abrindo mais guichês em momentos de grande movimento.

• Ajustar a equipe para atender à demanda real, reduzindo custos operacionais e potencializando o tempo de funcionamento.

• Analisar padrões de circulação, identificando os pontos mais visitados da loja e otimizando o posicionamento de produtos.

# Objetivo

O projeto SMF tem como objetivo principal implementar um sistema automatizado e inteligente de monitoramento do fluxo de pessoas em setores de supermercados varejistas, utilizando sensores ultrassônicos integrados a um banco de dados e uma dashboard online. Essa solução busca otimizar a experiência do cliente e apoiar a gestão estratégica do varejo por meio da análise em tempo real da ocupação dos espaços físicos.

O sistema será responsável por coletar dados de movimentação e armazená-los automaticamente, permitindo a visualização do fluxo em tempo real e o envio de alertas em situações de superlotação, facilitando a tomada de decisão imediata por parte da equipe operacional.

O projeto também tem como meta desenvolver uma interface visual em formato de dashboard de controle, capaz de apresentar de forma clara e dinâmica as informações coletadas em tempo real, como o fluxo instantâneo de pessoas, nível de ocupação dos setores e alertas de movimentação.

Além do monitoramento, o projeto tem como meta fornece uma base sólida para análises futuras, possibilitando a identificação de padrões de comportamento dos consumidores, como horários de maior movimento, setores mais visitados e períodos de menor circulação. Essas informações podem servir para ações de marketing, reposicionamento de produtos e gestão de equipes.

A longo prazo, a proposta visa contribuir para a digitalização e modernização do varejo físico, transformando dados brutos em informações acionáveis que aumentem a eficiência operacional, reduzam custos e melhorem a experiência de compra.

# Justificativa

O crescimento exponencial do setor varejista e a competitividade do mercado exigem uma gestão cada vez mais baseada em dados concretos. O projeto oferece uma vantagem competitiva ao fornecer insights valiosos que permitem:

Otimização do Atendimento, Redução do tempo de espera e melhoria da gestão de filas, especialmente em horários de pico.

Decisão Estratégica: Fornecimento de dados quantitativos para decisões comerciais, como ajuste de layout da loja, posicionamento de produtos e campanhas de marketing direcionadas.

Eficiência Operacional: Otimização da alocação de pessoal e dos recursos da loja para atender à demanda em tempo real, resultando em maior eficiência e redução de custos.

Acessibilidade Tecnológica: Utilização de uma tecnologia de baixo custo e fácil integração (sensores ultrassônicos e microcontroladores como o Arduino), tornando a solução viável para empresas de diferentes portes.

Aumento da Receita: Análises detalhadas podem revelar oportunidades de aumento do ticket médio e da taxa de conversão, contribuindo diretamente para o faturamento, tendo um aumento de 20% no retorno do investimento (Payback).

# Escopo

O projeto terá como foco o Monitoramento do Fluxo de Clientes em Mercados Varejistas, onde ocorrerá por meio da implementação de uma rede de sensores ultrassônicos, que ao ser integrado com nosso Banco de Dados (MySQL Server) e uma Dashboard interativa, terá a capacidade de coletar os dados, ao mesmo tempo que os armazena e visam disponibilizar em tempo real para a visualização de nosso Cliente.

É importante ressaltar que não iremos fazer sínteses ou análise desses dados, onde nosso objetivo é apenas implementar em um Site interativo para o cliente ter a informação dos Fluxos nos Setores Varejistas e possa ter a liberdade de fazer o que preferir com as informações disponibilizadas.

## 4.1 Resumo do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento e implementação de um sistema digital responsável por monitorar em tempo real os níveis de lotação e ocupação de setores de mercados varejistas. O sistema será composto por sensores de distância ultrassônicos (HC-SR04) conectados a um Arduino Uno R3, que enviará os dados para um banco de dados (MySQL), onde será armazenado, operando dentro de uma máquina virtual local (Lubuntu). Esses dados serão exibidos em um website interativo com uma dashboard contendo gráficos e indicadores-chave.

4.2 Resultados Esperados

Sistema de captação de lotação e ocupação de pessoas com sensores e Arduino, armazenamento dos dados captados em um banco de dados, exibição destes dados em dashboards com gráficos e indicadores, melhorando assim a quantidade de vendas, a disposição dos produtos nas prateleiras e a satisfação do comprador.

## 4.3 Requisitos

Levando em consideração os objetivos principais do nosso projeto nossos requisitos serão separados em 3 tópicos.

Site:

No nosso site institucional iremos ter 7 páginas principais, levando em conta nossa identidade visual, contando com a tela inicial (home) onde terá uma breve explicação sobre o projeto e tecnologias usadas, nossos meios de contatos oficiais e botões no cabeçalho do site que levam para a página sobre nós, simulador financeiro, entre em contato e login.

A tela “sobre nós” contará com nossos valores, culturas e até onde queremos chegar, mostramos nossos membros de equipe e contamos também um pouquinho sobre a visão de projeto e futuro na tecnologia sobre cada um de nós.

A tela do simulador financeiro terá um breve texto explicando as funcionalidades do nosso simulador e como o usuário poderá inserir os dados corretamente para ter o resultado funcional, também temos outro texto com a explicação dos resultados e como ele, com o nosso projeto, pode melhorar suas vendas.

A tela entre em contato tem como o objetivo mostrar todos os nossos meios de contato que vai além do rodapé da home, tantos os meios de contato da empresa tanto os perfis profissionais dos membros.

A tela de login conta com dois inputs, um do e-mail e outro da senha do usuário, juntamente com o botão de login, ela conta com um verificador de senha e e-mails corretos onde caso tenha algum caractere errado ou o espaço esteja em branco o site declara falha no login e exibe um alerta que exibe “dados incorretos” e inclui um link direto para a página de cadastro caso o usuário ainda não possua uma conta

Na tela de cadastro teremos inputs com as informações necessárias para realizar o cadastro do mercado contando com um verificador de senha aonde no mínimo ele precisará colocar uma letra maiúscula, 8 caracteres e mais um caractere especial, já no e-mail o usuário precisa incluir @.com, caso algum desses requisitos não seja concluído terá um texto auxiliar embaixo dessas inputs aonde mostra o que resta ele colocar, caso sejam atendidos temos um botão “cadastro” aonde caso todas as inputs obrigatórias estejam com conteúdo irá levar ele para a página de dashboard.

Por fim na tela de dashboard iremos exibir os dados coletados em informações para o usuário conseguir ter uma melhor visão sobre seu negócio e como pode melhorar suas vendas.

Banco de dados:

No banco de dados temos uma modelagem de todas as tabelas e dados que iremos armazenar e qual será sua lógica, juntamente com tabelas direcionadas para o cadastro, dados do sensor, leitura do sensor, franquias e seus respectivos endereços e responsáveis. Após coletar os dados pelo sensor, via API iremos inserir esses dados diretamente no banco que estará alocado em uma máquina virtual ubuntu.

Arduino:

Iremos usar o Arduino UNO R3 como o cérebro que guardará o código que escrevemos no Arduino IDE, também usaremos um sensor ultrassônico que irá captar os dados do fluxo de pessoas por corredor, usaremos 4 jumpers macho-fêmea para conectar o sensor com o Arduino, um cabo USB de alimentação conectado juntamente com um notebook (ou outra coisa que de energia). Com isso conseguimos captar esses dados 24hrs por dia trazendo informações mais especificas e precisas.

Sistemas operacionais:

Usaremos um sistema operacional host que será o Windows que guardará o site e Arduino IDE, também usaremos o sistema Ubuntu que é uma distribuição Linux que será armazenado o banco de dados, iremos realizar todos os comandos pelo sistema Ubuntu.

Documentação:

Na documentação do projeto contamos com o máximo de detalhamento do projeto, objetivos e justificativas, quais serão os requisitos, partes interessadas como steakholders e cronogramas de tarefas com detalhamento no orçamento de cada equipamento e mão de obra, juntamente com o diagrama de negócio onde mostramos o passo-a-passo do nosso processo sem o quesito técnico e o diagrama técnico onde já contamos com mais detalhes todos os quesitos técnicos.

## 4.4 Limites e Exclusões

Dentro do projeto, a SMF virá a incluir algumas exclusões perante o que busca trazer, onde estará documentado o que visamos implementar e o que não entregaremos no projeto para que não haja confusões perante os limites não esclarecidos.

Estará incluído durante a produção e entrega do Projeto da SMF:

- Site Institucional: Visa atrair clientes para a proposta da empresa, trazendo detalhes de como irá funcionar o Projeto, suas funções e empresas parceiras.

- Simulador Financeiro: Conectada ao Site Institucional, opera como uma calculadora para agradar potenciais clientes e trazer simulações de cálculos relacionados ao fluxo e compras/vendas em setores varejistas, tudo com dados fictícios que podem ser implementados pelo cliente.

- Login e Cadastro: Telas para o usuário registrar ou se conectar a uma conta existente, permitindo sua primeira interação com a parte prática do Site, cujo irá garantir acesso ao mesmo para as Telas de Dashboard e Monitoramento dos Fluxos.

- Dashboard: Uma dashboard interativa em formatos gráficos, permitindo que o cliente veja em tempo real o monitoramento de quantas vezes os consumidores passaram por aquele setor varejista, além de alertas de superlotação caso aquele setor tenha um excesso de clientes circulando pelo local.

Está excluído as seguintes funcionalidades no escopo do projeto:

- Ajuste nos Fluxos: Ajustar e melhorar a circulação do setor com funcionários organizando o corredor citado, visando diminuir o fluxo.

- Autogestão: Controle e aviso direto aos funcionários, seja por meio de seus rádios ou celulares (Somente o Site irá disponibilizar os avisos sobre o fluxo daquele corredor).

- Fluxo Preciso: Identificar cada pessoa que adentrar ao corredor, criando um Sistema que possa identificar e excluir o fluxo da mesma pessoa naquele corredor, por exemplo, dois (2) sensores no corredor detectarem a mesma pessoa entrando e depois saindo (Nosso sensor irá identificar fluxo, embora com uma precisão descalibrada, sua intenção é ver a circulação de pessoas e não as identificar com precisão e calibre).

- Equipe de Monitoramento: Um grupo seleto de funcionários de nossa equipe para gerenciar o fluxo e movimentação dos mercados com foco em melhor uso da ferramenta (Nossa equipe visa apenas em cuidar da entrega do projeto, a visualização dos dados está sendo feita de maneira interativa para que os funcionários não possuam problemas técnicos em analisar os dados entregados).

- Atualização Prolongada do Projeto pela mesma equipe: Projeto ser constantemente atualizado com novas ferramentas e programas visando melhorar suas funcionalidades e se adaptarem ao mercado atual (O projeto será entregue da maneira como está feito, onde caso haja necessidades de alterações futuras, será necessária uma conversa com o cliente estabelecendo um novo projeto para atualizar o que for mencionado).

## 4.5 Macro Cronograma

Um macro cronograma contendo o que ocorreu desde o início da Sprint 2 até o que se espera em sua conclusão final.

| MACRO CRONOGRAMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tarefa | Tempo | Semanas |
| Troca de informações com o grupo antecessor | 2 Semanas | SP2.1 - SP2.3 |
| Criação das páginas do Site (Estáticos) | 1 Semana | SP2.2 - SP2.3 |
| Modelagem da Dashboard (Estática) | 1 Semana | SP2.4 - SP2.5 |
| Destrinchar o código da API e testar com o Sensor SR-HC04 | 2 Semanas | SP2.3 - SP2.5 |
| Ajustar Ferramenta de Organização e Versionamento (Trello e GitHub) | 4 Semanas | SP2.2 - SP2.6 |
| Complementar Documentação | 4 Semanas | SP2.2 - SP2.6 |
| Entrega do Produto | 1 Semana | SP2.5 - SP2.6 |

## 4.6 Recursos Necessários

## 4.7 Riscos, Premissas e Restrições

Riscos:

- Ocorrência de falhas na leitura do sensor devido a pessoas muito próximas ou portando objetos como caixas e empurrando carrinhos.

- Falta de energia no estabelecimento poderá causar perda de dados.

- Falta de manutenção preventiva, assim acumulando sujeira prejudicando a leitura do sensor.

- Instalação inadequada do sensor, como por exemplo altura ou posicionamento.

- Falta de conhecimento básico em informática.

- Problemas de comunicação com o cabo USB tipo A/B.

Restrições:

- Os sensores devem ser instalados em locais protegidos ou que minimizem a probabilidade de impactos, como por exemplo batidas de carrinhos de compras, portas automáticas ou prateleiras móveis.

- O Arduino deve ser mantido em ambiente seco e ventilado independente do setor que está instalado.

- O Arduino deve ser alimentado por energia elétrica constante.

- O Arduino deve permanecer conectado via cabo ao computador para coleta dos dados.

- O alcance do sensor pode ser limitado por fatores ambientais como por exemplo distância, altura de instalação e superfícies refletoras.

- A instalação será realizada durante o horário comercial do estabelecimento, respeitando normas de segurança e operação do local.

- O projeto deve ser concluído e entregue até a data final estabelecida pelo cronograma.

- O mercado precisa de internet estável para conseguir acessar o dashboard e o site.

Premissas:

- O cliente irá disponibilizar a infraestrutura mínima necessária, como por exemplo: energia elétrica, espaço físico e ponto de fixação para o sensor.

- O cliente permitirá o acesso aos ambientes do estabelecimento para instalação, calibração e manutenção do sistema.

- O cliente possuirá um computador com internet para o acesso e visualização da dashboard no website institucional.

- A altura de instalação do sensor será adequada para detectar pessoas adultas (120cm), para mitigar interferências de carrinhos ou outros objetos.

- O sensor funcionará em ambiente com iluminação e ruído típicos de um mercado, sem necessidade de isolamentos específicos, como isolamento acústico por exemplo.

- O sensor será utilizado somente para a medição do fluxo de pessoas, não captará imagens ou voz.

## 4.8 Stakeholders

Durante o projeto SMF (Sensor para Monitoramento de Fluxo), houve uma junção de algumas partes tanto por área dos clientes quanto pela equipe, sendo tais:

Equipe: Compostos por Richard Diez, Arthur Rodrigues, Guilherme Ornaghi, João Stipanic, Isabela Teixeira e Renan Minosso. São partes da equipe responsável pelo desenvolvimento e entrega do projeto, junto da documentação e ademais. Possuindo alta influência no projeto e pouco interesse perante o projeto.

Cliente: São aqueles responsáveis por apresentar a ideia inicial, junto do acompanhamento durante o projeto, diagnosticando desvios na ideia, relatando limites e auxiliando no escopo e andamento geral do projeto. Possuem uma alta influência perante o projeto junto de um alto interesse, podendo implementar limites e novas exigências enquanto buscam que seja cumprido dentro do prazo aquilo de seus interesses (sua ideia transformada em projeto).

Usuários: Serão aqueles que utilizarão os aplicativos em geral, sendo os principais por dar opiniões e comentários sobre o projeto, site e funcionamento de tal, normalmente sendo Donos de negócios Varejistas que buscam implementar o produto em seus mercados. Possuem uma baixa influência no projeto, mas um grande interesse em como melhorar e ser utilizado em seus empreendimentos.

Patrocinadores: Sendo o principal meio de apoio ao projeto, a SPTech é datada como patrocinadora fundamental no auxílio do projeto, disponibilizando recursos e locais para reuniões semanais para o andamento do Site. Possuem uma alta influência perante o negócio e um alto interesse para saber como está o andamento de tal e se está sendo feito de maneira coerente.

| TABELA STAKEHOLDERS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stakeholder | Influência | Interesse |
| Equipe SMF | Alta | Baixo |
| Patrocinadores | Alto | Alto |
| Cliente | Alto | Alto |
| Usuários | Baixo | Alto |

# Referências Bibliográficas

Acessado dia 26 de Setembro: https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/varejo-cresce-0-5-e-atinge-maior-patamar-da-serie-historica

Acessado dia 04 de Outubro: https://simplystakeholders.com/stakeholder-requirements/

Acessado dia 04 de Outubro: https://sds.unb.br/wp-content/uploads/2023/11/SDS-Como-fazer-o-mapeamento-de-stakeholders.pdf

https://cstng.com/blog/historia-e-evolucao-do-varejo-no-brasil/

https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/conteudo_uf/o-que-e-comercio-varejista-descubra-seus-tipos-e-tendencias-para-2023,a8b65ddcb6c88810VgnVCM1000001b00320aRCRD

https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/varejo-cresce-0-5-e-atinge-maior-patamar-da-serie-historica

https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/licitacao_uf/7-principais-desafios-da-inovacao-no-varejo-brasileiro,716b1896b3c1c810VgnVCM1000001b00320aRCRD#:~:text=Esse%20desafio%20afeta%20tanto%20as,para%20o%20sucesso%20do%20neg%C3%B3cio.

https://blog.amicci.com.br/2023/05/05/desafios-do-varejo/

https://www.ey.com/pt_br/insights/consumer-products/defining-the-future-of-retail

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/comercio/9227-pesquisa-mensal-de-comercio.html